COMPASS HOUSE 様　Webサイトリニューアル

公開に向けてご提供・ご確認いただきたいもの 一覧

作成日：2026年9月17日　／　作成：制作チーム

新サイトは現行サイトと同じ KAGOYA のサーバー（compasshouse.jp）に上書きで公開します。下記のうち No.1〜4 が揃い次第、公開作業に着手できます。No.5 以降は公開後の差し替えでも対応可能です。

# 1. 提供・確認事項 一覧

| No. | 項目 | 用途・現状 | ご提供いただきたい内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOP動画の元データ | ヒーロー（ファーストビュー）の動画。 現在のファイルは 640×360・20秒（YouTube経由の低解像度）のため、画質を上げるには元データが必要。 | 解像度 1920×1080 以上の mp4 または mov。 20秒前後・音声なしで可（サイトでは無音ループ再生）。 Google Drive 等で共有。 |
| 2 | サーバー（KAGOYA）の作業権限 | cp.kagoya.net での作業（ファイル配置・PHP設定・SSL確認・メール設定）。 要件シートに ID/PW の記載あり（dreamship）。 | 現在の ID/PW が有効かの確認。 または FTP アカウント（ホスト名・ユーザー名・パスワード）の発行。 公開作業日の指定（旧サイトを上書きするため）。 |
| 3 | フォーム受信用メールアドレス | お問い合わせフォームの送信元・受信先として info@compasshouse.jp を使用する設計。 | info@compasshouse.jp が KAGOYA 上に存在するか（無い場合は作成の可否）。 受信先を追加したい場合はそのアドレス（例：daigo@compasshouse.jp）。 |
| 4 | 既存の申込フォームの扱い | 初回利用ガイドから既存の申込フォーム（/rental-form/ ほか2つ）へリンクしている。 新サイト公開後もこれらのページは残す想定。 | 現行の3フォームを引き続き使用してよいか。 フォームの送信先メールアドレスに変更が無いか。 |
| 5 | 利用規約の本文 | お問い合わせフォームの同意欄と、ツアー予約前の確認画面に表示。 要件シートに「規約はもらえる」とあるが未受領。 | 正式な利用規約の全文（Word / テキスト）。 日本語のみで可（英語版は直訳で作成）。 |
| 6 | ACCESS_Aki（添付Excel） | 要件シート「0802最終」19行目のアクセス修正指示の元データ。 Google Drive 内に見当たらず未反映。 | 該当の Excel ファイル、または修正内容そのもの。 |
| 7 | COMPASS HOUSE エントランス写真 | ショップページ「OUR STORES」のカード画像。 現在は店内写真を仮置き。 | 店舗外観（入口）の写真 1 枚。横長・1600px 幅以上推奨。 |
| 8 | BURTON Step On の商品画像 | ウィンターレンタル「STEP ON」カード。 現在はプレースホルダー表示。 | 商品画像 1 枚（横長・1200px 幅以上推奨）。メーカー提供画像の場合は使用許諾の確認。 |
| 9 | 公開可能な YouTube 動画 | 「COMPASS HOUSE TV」枠。指定動画（youtu.be/xqmio9N8OYs）が非公開のため仮動画を表示中。 | 公開設定の動画 URL、または該当動画を「公開」または「限定公開」に変更。 |
| 10 | イベント情報（3枠） | イベントページと TOP のイベント欄。 現在は「COMING SOON」の空枠。 詳細は次ページ参照。 | 次ページ「イベント情報に必要な項目」の内容を、掲載したいイベント分。 |
| 11 | Instagram 連携 | ギャラリー（TOP・ギャラリーページ）。 現在はサイト内の写真を並べた静的表示（投稿は取得していない）。 詳細は次ページ参照。 | 次ページ「Instagram 連携に必要な情報」の内容。 |
| 12 | 公開前の内容確認 | サイト内に掲載する確定情報の最終確認。 | 特定商取引法表記（販売価格・支払方法・返品条件等）。 会社概要（代表者名・設立日・事業内容）。 3拠点の営業時間・定休日・電話番号。 プライバシーポリシー本文（現行サイトの内容を流用中）。 |

# 2. イベント情報に必要な項目（No.10）

イベントページには最大3件を並べて掲載し、TOPページにも同じ内容を表示します。1件につき以下をご用意ください。

| 項目 | 内容・仕様 | 必須 |
| --- | --- | --- |
| イベント名 | 日本語（英語表記は直訳で作成可） | 必須 |
| 開催日・期間 | 例：2026年10月12日（日）／ 2026年12月20日〜2027年3月31日 | 必須 |
| 開催場所 | 例：COMPASS VILLAGE 前 集合 ／ 野沢温泉スキー場 | 必須 |
| 参加費 | 例：¥3,300（税込）／ 無料 | 必須 |
| 説明文 | 100〜200字程度。対象者・内容・持ち物など | 必須 |
| 画像 | 横長 1600×1000px 程度、1枚以上（JPG / PNG） | 必須 |
| 申込・詳細リンク | 予約ページ（STORES 等）や Instagram 投稿の URL。無い場合はお問い合わせフォームへ誘導 | 任意 |
| 主催・タイアップ先 | 自社イベント／タイアップ企画／地域連携 の区分と、先方名称・ロゴ（掲載可否含む） | 任意 |
| 掲載期間 | 掲載開始日・終了日（終了後に自動で非表示にする場合） | 任意 |

## あわせて決めていただきたい運用ルール

- 更新頻度の目安（例：月1回／イベント決定の都度）

- 更新の窓口（貴社ご担当者名と連絡方法）。更新は制作チームが app.js のイベントデータを編集して反映します

- 野沢温泉観光協会のイベントカレンダー（nozawakanko.jp/event/）へのリンク枠は、現状どおり残すか

# 3. Instagram 連携に必要な情報（No.11）

現在のギャラリーは、サイト内の写真を Instagram 風に並べ、クリックで貴社 Instagram（@compasshouse）へ遷移する静的な表示です。実際の投稿を自動で表示するには、以下のいずれかの方式を選んでいただく必要があります。

| 方式 | 概要 | 貴社にご用意いただくもの |
| --- | --- | --- |
| A. 公式 API 連携（Instagram Graph API） | 最新投稿を自動取得して表示。 無料だが初期設定に Meta（Facebook）側の作業が必要。 アクセストークンの定期更新（約60日ごと・自動化可）が必要。 | Instagram アカウントを「プロアカウント（ビジネス／クリエイター）」に切り替え。 Facebook ページを作成し、Instagram アカウントと連携。 Meta Business アカウントの管理者権限を制作チームに付与（または一時的に共同作業）。 |
| B. 外部サービスの埋め込み（例：SnapWidget / Elfsight / EmbedSocial 等） | サービスに Instagram を接続し、発行された埋め込みコードを設置。 設定が簡単で保守も少ないが、多くは月額数百〜数千円の有料プラン（無料プランはロゴ表示等の制限あり）。 | どのサービスを使うかの決定（費用負担の確認）。 サービス側で Instagram を接続する作業（貴社アカウントでのログインが必要）。 発行された埋め込みコード。 |
| C. 手動更新（現状の方式を継続） | 貴社から写真をいただき、制作チームが差し替える。 API・外部サービス不要で費用も発生しないが、自動更新はされない。 | 掲載したい写真（正方形推奨・1080×1080px 以上）8〜12枚。 差し替えの頻度と窓口。 |

## 共通してご確認いただきたいこと

- 連携する Instagram アカウント：@compasshouse で間違いないか

- 表示件数（TOP 8件／ギャラリーページ 12件 を想定）と、動画投稿・リール投稿も表示対象にするか

- Facebook（facebook.com/CompassHouse.Nozawa）は現状フッターのリンクのみ。投稿表示は不要という認識でよいか

以上です。ご不明点は制作チームまでお問い合わせください。